wash-room

新人開發交接與環境規劃報告

同一 GitHub Repository／獨立 Branch／Preview 環境之三個月交接方案

建議結論 採用同一個 GitHub Repository，由新人加入 Collaborator，建立 dev-newbie 作為三個月獨立開發分支；main 保留為正式主線。Vercel 以 Preview Deployment 驗證 dev-newbie，Supabase 則以獨立 Development Project 避免測試操作影響正式資料。

報告日期：2026 年 8 月 29 日

# 一、報告目的

本報告針對 wash-room 專案即將交由新人獨立開發約三個月、之後再由原開發者收回繼續維護的情境，提出一套兼顧簡化操作、權限控管、正式環境安全與後續收回成本的交接方案。

核心原則是：程式碼可以讓新人獨立發展，但正式主線與正式資料環境必須保持可控。

# 二、建議方案摘要

| 層級 | 正式環境 | 新人開發環境 |
| --- | --- | --- |
| GitHub | main | dev-newbie |
| Vercel | Production Deployment | Preview Deployment |
| Supabase | Production Project | Development Project |

關鍵原則 Git Branch 只能隔離程式碼，不能隔離資料庫。若 dev-newbie 與 main 同時連到 Production Supabase，新人的測試操作仍可能影響正式資料，因此 Supabase 建議至少拆成 Production 與 Development 兩個 Project。

# 三、選擇此方案的理由

比 Fork 簡單：不需要維護第二個 GitHub Repository，也不需要另外處理 upstream 同步。

比 Template 容易收回：新人所有 commit 都留在同一個 Repo，三個月後可直接 Pull Request／Merge 回 main。

新人帳號需求最低：第一階段只需要 GitHub 帳號；Vercel、Supabase 帳號可視工作內容再決定是否提供。

你仍保有正式主線：main 由你管理，新人的日常修改集中在 dev-newbie。

部署成本低：同一個 Vercel Project 可使用 branch Preview Deployment，避免重建整套前端部署。

# 四、權限與責任分工

| 項目 | 你／管理者 | 新人 |
| --- | --- | --- |
| GitHub | 管理 Repo、main、權限與最終合併 | 在 dev-newbie 開發、commit、push |
| Vercel | 保管 Production 設定與環境變數 | 使用 Preview URL 測試 |
| Supabase | 管理 Production 與 Development Project | 只使用 Development；需要時才開 Dashboard 權限 |
| 交接收回 | Review、測試、Merge、移除權限 | 提交完整程式碼、migration 與說明 |

# 五、管理者首次設定

## 5.1 建立新人開發 Branch

在 GitHub 的 wash-room Repository 由 main 建立 dev-newbie。

確認 dev-newbie 建立當下與 main 指向相同版本。

後續新人所有修改以 dev-newbie 為主要工作分支。

## 5.2 邀請新人為 Collaborator

請新人先申請 GitHub 帳號並完成 Email 驗證。

GitHub Repository → Settings → Collaborators → Add people。

輸入新人 GitHub 帳號並發送邀請。

新人接受後即可 clone、pull 與 push Repository。

## 5.3 保護 main

若目前 GitHub 方案支援 Branch Rules／Rulesets，建議對 main 設定 Pull Request、禁止 force push、禁止刪除等保護。若方案限制無法啟用，至少應在交接規範中明訂新人不得直接 push main。

建議工作規則 新人只修改 dev-newbie；main 由你負責 Review 與最終合併。

# 六、新人從零開始的準備方式

新人目前沒有任何開發服務帳號時，第一天只要求完成 GitHub 帳號即可。Vercel 與 Supabase 先由你保管，待新人確實需要查閱部署或資料庫後台時再開放。

## 6.1 新人需安裝

Git

Node.js 24.x（wash-room 專案要求）

VS Code、Codex 或其他開發工具

## 6.2 第一次 clone

git clone https://github.com/Kevin72333/wash-room.git cd wash-room git switch dev-newbie git branch npm ci

確認 git branch 顯示目前位於 dev-newbie 後，再開始修改程式。

# 七、新人每日開發 SOP

## 7.1 每天開始

git switch dev-newbie git pull origin dev-newbie

## 7.2 修改完成

git status git add . git commit -m "feat: 修改功能說明" git push origin dev-newbie

新人只需要記住一件事 工作開始前先確認自己在 dev-newbie；不要直接在 main 開發或 push。

# 八、Vercel 使用方式

建議保留目前 wash-room 的 Vercel Project，main 維持 Production Deployment；dev-newbie push 後使用 Vercel 的 Preview Deployment 做測試。

新人一開始不需要 Vercel 帳號，只要能取得 Preview URL 即可測試。

若日後需要查看 Build Log、Deployment Log 或設定 Environment Variables，再考慮加入 Vercel Team／Project。

Production Environment Variables 由你保管，避免新人誤改正式設定。

# 九、Supabase 使用方式

Supabase 是此交接方案最重要的隔離點。建議建立獨立 Development Project，並讓 dev-newbie 的本機與 Preview 環境連到 Development Supabase。

Production Supabase：正式網站與 main 使用。

Development Supabase：新人本機與 dev-newbie Preview 使用。

新人若只改 UI／一般程式邏輯，可暫時不給 Supabase Dashboard 帳號。

若新人要修改 Table、Schema、RLS、RPC、Auth、Migration，再建立 Supabase 帳號並只加入 Development Project。

禁止事項 不要把 Production Supabase 的敏感金鑰直接交給新人，也不要把 .env.local commit 到 GitHub。

# 十、三個月後收回流程

新人停止新增功能，先將 dev-newbie 更新到完整可測試狀態。

執行專案既有 lint、typecheck、test、build，以及此期間新增功能的相關測試。

新人整理新增 migration、環境變數、部署需求與重大設計決策。

由 dev-newbie 建立 Pull Request 至 main。

你 Review 程式碼、處理衝突，並在 Development／Preview 環境完成驗證。

確認可上線後 Merge main，再部署至正式 Vercel／Production Supabase。

完成後刪除 dev-newbie（可選）並移除新人 Collaborator 權限。

# 十一、主要風險與控管

| 風險 | 建議控管 |
| --- | --- |
| 新人誤改 main | Branch Rules／Rulesets；日常規定只在 dev-newbie 工作。 |
| 測試污染正式資料 | dev-newbie 使用 Development Supabase，不共用 Production 資料庫。 |
| 三個月後難以合併 | 新人持續 commit，避免一次性大改；重大架構變更要留下說明。 |
| 環境變數外洩 | .env.local 不進 Git；Production Secret 由管理者保管。 |
| 離開後仍有權限 | 收回當日移除 GitHub／Vercel／Supabase 對應權限並盤點存取。 |

# 十二、交接驗收清單

□ 新人 GitHub 帳號已建立並接受 Collaborator 邀請。

□ dev-newbie 已由 main 建立。

□ 新人本機已成功切至 dev-newbie 並可 npm ci。

□ Vercel dev-newbie Preview 可正常開啟。

□ Development Supabase 已與 Production 隔離。

□ 新人明確知道不得直接修改 main 與 Production Secret。

□ 三個月後收回時會以 Pull Request／Review／Merge 流程處理。

# 十三、結論

就目前『新人獨立開發約三個月，之後由你收回繼續開發』的需求而言，同一 Repository＋dev-newbie 是最容易操作與收回的方案。它避免 Fork／Template 所帶來的多 Repo 管理負擔，同時保留 main 的正式主線。

真正需要額外隔離的是資料環境：Vercel 可沿用同一 Project 的 Preview Deployment；Supabase 則建議準備一套 Development Project。此配置能在不過度增加帳號與維護成本的前提下，兼顧新人獨立工作與正式環境安全。